Приложение № 1.1.

к муниципальной программе Усть-Питского сельсовета

Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Усть–Питский сельсовет на 2024-2026 годы»

ПОДПРОГРАММА

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ МО УСТЬ – ПИТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ- ПИТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

«Развитие территории муниципального образования УСТЬ – ПИТСКИЙ сельсовет НА 2024-2026 ГОДЫ»

1. Паспорт подпрограммы «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Усть-Питский сельсовет муниципальной программы Усть – Питского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Усть – Питский сельсовет на 2024-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Усть-Питский сельсовет (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие территории муниципального образования Усть-Питскийсельсовет»на 2024-2026 годы |
| Основание для разработки подпрограммы | Постановление Усть-Питского сельсовета от от 14.10.2019г. № 14/1 –п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Питского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Усть-Питского сельсовета Енисейского района |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Усть–Питского сельсовета Енисейского района |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Усть – Питского сельсовета Енисейского района |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Усть – Питскогосельсовет |
| Задачи Подпрограммы | Организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета;  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в течение 2024−2026 г. |
| Целевые показатели и показатели результативности  Подпрограммы | Количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании не должно превысить 3обращений в год;  Протяженность освещенных частей улицы- не менее 5,3 км; |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит –тыс. рублей за счет средств бюджета поселения, в том числе по годам:  в 2024 году – 630,6 тыс. рублей;  в 2025 году – 650,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 650,0 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.  Текущий контроль за исполнением программных мероприятий, а также подготовки и предоставления отчетных данных возлагается на главного распорядителя(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) бюджетных средств. |

2. Основные разделы подпрограммы

2. 1. Постановка приоритетной цели общепоселкового уровня и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На территории муниципального образования Усть – Питский сельсовет расположены два населённых пункта: c.Усть- Пит , п. Шишмарево.

В 2023 году участвовали в ППМИ по благоустройству спортивной площадки в с. Усть-Пит и модернизации уличного освещения в п. Шишмарево.

Финансово-хозяйственную деятельность осуществляет предприятие ООО « Енисейэнергоком». В соответствии с Уставом и на основании заключенных договоров предприятие осуществляет электроснабжение населённых пунктов посредством дизельных электростанций.

Общая протяженность линий электропередачи 6,55 кВ составляет 15,1 километра, в том числе: с. Усть – Пит – 5,3 км., п. Шишмарево – 9,75 км.

Столбы со светильниками расположены на расстоянии 80-100 метров друг от друга. Сохранность и текущее содержание линии электропередачи обеспечивает ООО « Енисейэнергоком».

Содержание улично- дорожной сети внутри поселений осуществляет администрация Усть-Питского сельсовета.

Текущий контроль за освещённостью улиц осуществляют органы местного самоуправления Усть - Питского сельсовета.

Усть-Питский сельсовет является удаленным и труднодоступным муниципальным образованием Енисейского района. Транспортная доступность обеспечивается в летний период и межсезонье воздушным транспортом, а в зимний автозимником. Расстояние до административного центра 91 километр. Именно эти факторы являются причиной целого ряда проблем, одна из которых – захламление территории населённого пункта бытовым мусором. Современные упаковки из пластика не позволяют жителям деревень, имеющих печное отопление, сжигать их в домашних печах. Хаотично создаются несанкционарованные свалки, ликвидация которых происходит ежегодно.

Под захламлением понимается накопление (складирование) натерритории муниципалитета коммунально-бытовых отходов, отходов производственной деятельности предприятий и транспорта, строительных материалов, оборудования и т.п. в непредусмотренных для этих целей местах. Захламление относится к техногенным негативным процессам, влияющим на многие аспекты состояния земель в результате ухудшения возможностей освоения последних. Несанкционированное размещение отходов является грубым нарушением норм земельного законодательства.

2.2.Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Целью подпрограммы является: Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Усть – Питский сельсовет.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи:

организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета;

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

Решение данных задач подпрограммы позволит обеспечить достижения следующих показателей:

количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании не должно превысить 3 обращений в год;

Протяженность освещенных частей улицы - не менее 5,3 км.

Этап подпрограммы соответствует календарному году.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1.

Программу предусматривается реализовать в 2024-2026 годах.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо реализовать мероприятия, перечисленные в приложении №2 к Подпрограмме.

Механизм реализации мероприятий Подпрограммы утверждается нормативно-правовым актом администрации Енисейского района.

Формы ведомственной отчетности и, и соответственно, сроки отчетности, устанавливаются при разработке механизма реализации мероприятий подпрограммы.

Отчет о реализации подпрограммы формируется ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным по формам, утвержденным Постановление Усть-Питского сельсовета от от 14.10.2019г. № 14/1 –п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Питского сельсовета Енисейского района, их формировании и реализации».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её выполнения.

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляетглава Усть – Питского сельсовета. Функции главы Усть-Питского сельсовета по управлению программой заключаются в следующем:

осуществление текущего контроля за ходом реализации настоящей подпрограммы, использованием бюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий;

ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям настоящей подпрограммы;

совершенствование механизма реализации настоящей подпрограммы с учетом изменений внешней среды и нормативно-правовой базы;

координация деятельности исполнителей мероприятий настоящей подпрограммы;

подготовка отчетов о ходе и результатах выполнения мероприятий настоящей подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета поселения на реализацию данной подпрограммы осуществляет главный распорядитель (орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя) средств бюджета поселения.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:

улучшение экологической обстановки на территории поселений;

привитие жителям населённых пунктов любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования;

повышение комфортности и обеспечение безопасности при передвижении в вечернее и ночное время по внутрипоселковым дорогам.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам представлен приложением № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.

Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств бюджета поселений.

Объем расходов из средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы на 2024 - 2026 годы составляет -1930,6 тыс.рублей, в том числе по годам:

2024год – 630,6 тыс рублей;

2025 год – 650,0 тыс. рублей;

2026 год – 650,0 тыс.рублей.

Приложение №1

к подпрограмме «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Усть-Питскийсельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программыУсть-Питского сельсоветаЕнисейского района «Развитие территории муниципального образования Усть – Питскийсельсовет на 2024-2026годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Отчетный финансовый год  2022год | Текущий финансовый год  2023 год | Очередной финансовый год  2024год | Первый год планового периода  2025 год | Второй год планового периода  2026 год |
|  | Цель подпрограммы «Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Усть – Питский сельсовет» | | | | | | | |
|  | Задачиподпрограммы:  Организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета;  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | | | | | | | |
| 1 | Количество обращений граждан, содержащих жалобы на низкий уровень благоустройства в муниципальном образовании | единиц | ведомственная отчетность | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Протяженность освещенных частей улицы | км | ведомственная отчетность | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 3 | Количество мест захламления отходами на конец отчетного этапа | единиц | ведомственная отчетность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Усть-Питского сельсовета В.В.Семенов

Приложение №2

к подпрограмме «Организация благоустройства в границах населённых пунктов МО Усть-Питский сельсовет», реализуемой в рамках муниципальной программы Усть- Питского сельсовета Енисейского района «Развитие территории муниципального образования Усть – Питскийсельсовет на 2024-2026 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый  2024 год | первый год планового периода  2025 год | второй год планового периода  2026год | Итого на период |
| Цель подпрограммы «Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Усть–Питскийсельсовет» | 064 | 064 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Организация освещения улиц населённых пунктов сельсовета» | 064 | 064 | 0503 | 0110086010 |  | 630,6 | 650,0 | 650,\0 | 1930,6 |  |
| Мероприятие 1.1.: Содержание и ремонт уличного освещения на территории населённых пунктов Усть-Питскогосельсовета | 064 | 064 | 0503 | 0110086010 | 244 | 630,6 | 650,0 | 650,\0 | 1930,6 | Обеспечение освещенности улиц населённых пунктов общей протяженностью не менее 5,3 км. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Усть-Питскогосельсовета | 064 | 064 | 0503 | 0110086010 |  | 630,6 | 650,0 | 650,\0 | 1930,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Усть-Питского сельсовета В.В.Семенов